**公开招标采购文件**

**项目名称：启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程**

**项目编号：TDQJ-2022-01**

**南通大学启东校区管委会**

**2022年03月**

**目 录**

**[第一部分 公开招标采购公告](#_Toc77594117)** [3](#_Toc77594117)

**[第二部分 投标人须知](#_Toc77594118)** [6](#_Toc77594118)

**[一、招标文件](#_Toc77594119)** [6](#_Toc77594119)

**[二、投标文件](#_Toc77594120)** [7](#_Toc77594120)

**[三、投标细则](#_Toc77594121)** [8](#_Toc77594121)

**[四、最高限价](#_Toc77594122)** [10](#_Toc77594122)

**[五、评标](#_Toc77594123)** [10](#_Toc77594123)

**[六、不合格标书及违约处理](#_Toc77594124)** [12](#_Toc77594124)

**[七、合同履约保证金](#_Toc77594125)** [12](#_Toc77594125)

**[八、中标通知书及合同的签订](#_Toc77594126)** [12](#_Toc77594126)

**[九、其他](#_Toc77594127)** [13](#_Toc77594127)

**[第三部分 工程项目要求及相关说明](#_Toc77594128)** [14](#_Toc77594128)

**[一、工程概况](#_Toc77594129)** [14](#_Toc77594129)

**[二、工程项目清单及施工说明](#_Toc77594130)** [14](#_Toc77594130)

**[第四部分 合同主要条款](#_Toc77594131)** [15](#_Toc77594131)

**[一、质量标准](#_Toc77594132)** [15](#_Toc77594132)

**[二、安全文明施工要求](#_Toc77594133)** [15](#_Toc77594133)

**[三、工期要求](#_Toc77594134)** [15](#_Toc77594134)

**[四、结算方式](#_Toc77594135)** [15](#_Toc77594135)

**[五、付款方式](#_Toc77594136)** [16](#_Toc77594136)

**[六、保修内容及期限](#_Toc77594137)** [16](#_Toc77594137)

**[第五部分 附件](#_Toc77594138)** [17](#_Toc77594138)

[附件1：投标函 17](#_Toc77594139)

[附件2：法定代表人资格证明 17](#_Toc77594140)

[附件3：法定代表人授权书 17](#_Toc77594141)

[附件4：投标单位承诺函 17](#_Toc77594142)

[附件5：无重大违法记录声明 17](#_Toc77594143)

[附件6：诚信承诺书 17](#_Toc77594144)

**第一部分 公开招标采购公告**

南通大学拟采取公开招标方式选择**启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程**施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：**启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程**

二、项目编号：**TDQJ-2022-01**

三、项目情况：启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程。详见本招标文件第三部分“工程项目要求及相关说明”。

四、项目预算：5.5**万**

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、具有建筑企业施工三级或承装、承修、承试电力施工四级及以上资质；

3、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学启东校区管委会网站主页https://qdxqjsb.ntu.edu.cn/下载。

八、投标报名：如确定参加投标，请务必于 2022年4月11日14时00分前将 “报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整，并用“项目名称+投标公司名称”作为邮件主题，发送电子邮件至以下邮箱：qdxqgwh@ntu.edu.cn。如未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、招标文件售价：人民币200元（现场缴纳，事后不退。）

十、投标保证金：人民币壹仟伍佰元整（1500.00元），**投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交，网上银行转账、电汇等方式无效。**（未中标单位交纳的投标保证金在评标结束后等额无息退还，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，工程验收合格后等额无息退还。）

**南通大学账户信息：**

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

十一、投标文件现场递交方式及相关要求：

**（1）投标文件接收开始时间：**2022年4月12日上午10时00分

**（2）投标文件接收截止时间及开标时间：**2022年4月12日上午10时30分

**（3）投标文件接收地点：**南通大学启东校区西门传达室

★**（4）投标人代表身份证明文件（投标时需随身携带，否则作废标处理）：**

投标单位必须由单位“法定代表人”或“法定代表人”书面授权的“合法代理人”作为本单位的投标人代表到现场参加投标。

A、“法定代表人”直接参加投标需出示：本人身份证原件；

B、“合法代理人”参加投标需出示（3项证明文件，具体如下）：

①“法定代表人”身份证复印件（“法定代表人”签字并盖单位章）；

②“合法代理人”本人身份证原件；

③ 法定代表人授权书原件。

十二、现场踏勘：请有意报名参加投标的单位与王老师（电话：13912297085）联系,施工单位授权代表凭苏康码 (绿码)、身份证进校可对项目现场和周围环境进行踏勘。

十三、评标地点：南通大学启东校区综合楼201室

十四、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

**现场勘察、项目联系人及联系方式：王**老师 13912297085

**招标联系人及联系方式：陈**老师 13914398509

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间3日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至qdxqgwh@ntu.edu.cn。

**第二部分 投标人须知**

**一、招标文件**

**1.1.** 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称发包人。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的施工单位。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称承包人。

**1.2.** 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）工程项目要求及相关说明

（4）图纸、设计方案、清单及验收标准

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

**1.3.** 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式发送至邮箱（qdxqgwh@ntu.edu.cn），招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学启东校区管委会网站上公开发布。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

**1.4.** 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学管委会网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

**二、投标文件**

**2.1. 投标文件的语言**

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

**2.2. 投标文件的组成**

投标人编写的投标文件必须包括**商务文件**和**资格证明文件**。

**（一）商务文件：**

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价表（格式见附件7）

**（二）资格证明文件：（★ 资格证明文件中的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。）**

（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

（2）具有具有建筑企业施工三级或承装、承修、承试电力施工四级及以上资质复印件；

（3）有效的企业安全生产许可证（副本）复印件；

（4）法定代表人资格证明（格式见附件2）；

（5）法定代表人授权书（格式见附件3）；

（6）被授权代表从2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）；

（7）投标人从2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（8）工期承诺、质量承诺、安全承诺等（格式见附件4）；

（9）无重大违法记录声明（格式见附件5）；

（10）诚信承诺书（格式见附件6）。

**2.3. 投标文件的形式及签署**

（1）投标人需提交**商务文件一式二份，一正一副**；**资格证明文件一式三份，一正二副**。**投标文件的封面上**明确标明商务文件和资格证明文件以及正本和副本。**如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。**

**（2）商务文件和资格证明文件须分开独立包装，即：分别封装在2个纸袋里，并在纸袋封面注明“资格证明文件”和“商务文件”。**

**★（3）投标文件正本与副本均建议使用A4型纸打印并装订，并且逐页标注连续页码，如投标人未按上述要求编制投标文件，将自行承担所产生的风险。**

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

**2.4. 投标文件的密封和标记**

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学启东校区管委会

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

**没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。**

**三、投标细则**

**3.1投标报价**

（1）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、交通情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响施工进度和承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将可能不被批准。若投标人不勘察现场参与投标，则默认招标文件提供的所有数据，后期所有风险及损失由投标人自行承担。

（2）投标总价应是完税后的工程全部费用，以人民币报价，其中应包含但不限于工程施工的人工费、材料费、机械费、运输费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。投标总价不得等于、大于最高限价，否则，报价无效。

（3）除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的工程量清单一致。有意参加投标的投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

**（4）投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间建筑材料的价格涨跌、人工工资的调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工及现有疫情期间工期、人工费用、人员隔离费用、防疫物资费用等一切风险因素，结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的合格工程量按现场签证确定。**

**（5）投标人需仔细踏勘现场，充分测算各项措施费用，包括旧场地、旧建筑、旧装饰面及构件的拆除修补恢复、构件预埋处理、隐蔽部分处理、设备的预埋、老旧建筑及设备的衔接等所有内容。中标后，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。在施工过程中的开槽、埋管、堵补、开洞费用以及因完成招标内容所必须采用的各项措施由承包人自行承担，该费用包含在总价中，工程结算时不作调整。承包人现场勘查，拆除费、垃圾清运外运费用一次包定包含在投标总价中不再调整。工程结束所有垃圾必须清运出校，该项费用应包含在投标总价中，结算不再调整。投标时应考虑该改造项目与原有配电、网络系统的连接与改造，保证其使用功能，该项费用包含在投标总价中，结算不再调整。**

（6）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。招标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效投标处理。

（7）为了不影响学校师生的正常教学、生活所采取的各项防护围挡等措施项目费由各投标单位结合实际情况自行考虑，并列入投标总价，**该费用一次性包死，结算时一律不作调整**。因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（8）中标的投标人必须承诺在施工中服从业主单位的统一调度和指挥，如有不服从业主统一调度并造成严重后果的，愿意接受经济处罚。施工单位必须按照规范要求采取安全措施，工程施工安全由中标施工单位负全责。

（9）施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。工程竣工现场垃圾必须清运出校，费用包含在投标报价中。

**3.3. 投标文件的递交**

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，**逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。**

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

**3.4. 投标文件的修改和撤回**

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

**3.5.分包投标**

本次招标不可分包投标和中标。

**3.6.联合体投标**

本次招标不接受联合体投标

**3.7. 投标有效期**

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

**3.8. 招标终止**

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

**四、最高限价**

**本工程最高限价：人民币伍万伍仟元整（55000.00元），超过者一律作废标处理。**

**五、评标**

**5.1.**采购人按规定的时间和地点进行开评标，**投标人代表须在开标当日保持手机畅通。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。**

**5.2.** 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

**5.3.** 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

**5.4.** 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

**5.5.** 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价；

（6）重要技术指标和参数不符合技术规范的、不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的，投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

**5.6.** 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

**5.7. 本招标工程项目采取最低评标价法评判。**即招标小组以满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人为中标候选人。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

**5.8.**招标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，招标小组可取消其中标资格。

**5.9.**招标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，招标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

出现下列情形之一的，采购人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

**5.10.** 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

**六、不合格标书及违约处理**

**6.1.** 投标时对明显不符合招标公告要求的投标书不予受理。

**6.2.** 投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，发现违规、弄虚作假行为，一律取消投标或中标资格，且中标单位的履约保证金将不予退还。

**6.3.** 在投标及工程施工过程中有违约行为者，**三年内**不得参与南通大学启东校区管委会工程类的招标活动。

**七、合同履约保证金**

**7.1** 评标结束后，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，工程验收合格后等额无息退还。

**7.2**如中标投标人未能履行投标时的相关承诺，或提供与投标时不相符的假冒伪劣施工材料等，招标人有权从履约保证金中取得补偿，不予退还部分或全部履约保证金，并按相关法律规定处理，具体内容参见合同主要条款。

**八、中标通知书及合同的签订**

**8.1.** 中标人确定后，招标人将通过启东校区管委会网站公示1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

**8.2.** 中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同，过期视为放弃中标。

**8.3.** 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

**8.4.** 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格。

**九、其他**

**9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。**

**第三部分 工程项目要求及相关说明**

**一、工程概况**

启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程项目：变压器两台、电缆长度为170米，《南通大学启东校区动物实验中心动力电缆及配套项目》清单内容为甲供，具体施工内容结合《启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程-清单》详见附件。

现场勘察联系人：王老师：电话13912297085陈老师：电话13914398509 

**二、工程项目清单及施工说明**

2.1南通大学启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程-清单（详见附件7）

2.2启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程设计图（详见附件8）

**第四部分 合同主要条款**

**一、质量标准**

达到国家和南通市有关工程施工的现行规范和标准的合格要求

**二、安全文明施工要求**

2.1施工防护工作的要求：**必须做好安全文明施工；做好各项安全防护与措施，确保施工安全无事故；若涉及高空作业项目，高空作业人员须办理人身意外伤害险，如若发生安全责任事故，施工单位自行承担，与校方无关。**

2.2施工现场整洁卫生的要求：**保持场地整洁通畅**

2.3**疫情期间必须严格遵守我校相关规章制度，及时办理入校登记手续。**

**三、工期要求**

本工程合同总工期为25天（日历天从开工之日算起）；由于本工程处于疫情期间，开工之日以招标人正式通知之日为准。工期每延误一天，投标人按合同总价1%支付违约金。因非投标人原因造成的停电、停水或不可抗力因素影响，导致停工的，或因工程变更增加投标人工程量的工期相应顺延。

**四、结算方式**

1、投标报价部分：固定总价，按实际工程量结算，清单中未完成部分内容不予结算，实际结算价以审计审核为准。

2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2022年第04期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按9%计取；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

3、建设工程项目竣工结算审计费用计取和支付，作为工程施工合同的必要条款，须写入双方签定的施工合同中。条款内容为：

（一）单项工程核减率超过 10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除(下同)；

（二）单项工程核减率在 8%—10%(含 10%)之间的，其审计费用由建设单位承担 20%，施工单位承担 80%；

（三）单项工程核减率在 5%—8%(含 8%)之间的，其审计费用由施工单位承担 20%，建设单位承担 80%；

（四）单项工程核减率在 5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计终审核定额与施工单位报送的结算额之间的差额计算。审计费用计取基数为施工单位报送的结算额与终审核定额之间的差额的 5%。

**五、付款方式**

工程验收合格经审计结束后付审计价的95%，余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

**六、保修内容及期限**

凡乙方施工范围均在保修范围内，**保修期限一年**，以工程竣工验收时间作为保修起始时间。

**第五部分 附件**

附件1：投标函

附件2：法定代表人资格证明

附件3：法定代表人授权书

附件4：投标单位承诺函

附件5：无重大违法记录声明

附件6：诚信承诺书

附件7：南通大学启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程-清单

附件8：启东校区动物实验中心进户电缆、动力柜安装工程设计图

**附件1：投标函**

**投标函**

南通大学启东校区管委会：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，投标工程的投标总价为： （小写）， （大写）。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

投标人名称： （公章）

地 址：

授权代表（签字或盖章）： 手机号：

邮 箱：

日 期：

**附件2：法定代表人资格证明**

**法定代表人资格证明**

南通大学启东校区管委会：

姓名： 性别： 身份证号码： 系我公司的法定代表人，参加南通大学 项目（项目编号 ）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

**附件3：法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

南通大学启东校区管委会：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

**注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。**

**附件4：投标单位承诺函**

**投标单位承诺函**

招标项目名称：

招标项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **内 容** |
| **1** | **工期承诺** |  |
| **2** | **质量承诺** |  |
| **3** | **质量保修期** |  |
| **4** | **安全承诺** |  |
| **5** | **其他承诺** |  |

**投标单位盖章：**

**2021年 月 日**

**附件5：无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

南通大学启东校区管委会：

我单位 （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中 （有或没有）重大违法记录。

声明人： （盖章）

年 月 日

**附件6：诚信承诺书**

**诚信承诺书**

南通大学启东校区管委会：

我公司近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“信用江苏”、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年 月 日

**备注：**

**附件7-8由于文件内容较多，分别单独列出在招标文件附件内**